# Guide de développement — StreamMusic

## Feuille de route des 5 phases (à suivre jusqu'à la fin du projet)

IDE : WebStorm | Structure retenue : monorepo (/frontend + /backend) | Référence : Project Architecture Contract déjà validé

## Comment on va travailler ensemble

Je n'ai pas d'accès direct à ton WebStorm — donc à chaque étape, le fonctionnement sera :

- Je te donne le contenu exact des fichiers à créer (chemin complet + code), ou les commandes à lancer dans le terminal intégré.

- Tu les exécutes/colles dans WebStorm.

- Tu me montres les erreurs (message + fichier concerné) si ça casse — je corrige.

- On coche l'étape et on passe à la suivante.

Chaque phase se termine par une checklist de sortie : si une case n'est pas cochée, on ne passe pas à la phase suivante. C'est volontaire — enchaîner les phases avec des bases fragiles est la cause n°1 des projets qui s'effondrent à mi-parcours.

## Phase 0 — Prérequis (avant toute chose)

- [ ] Node.js LTS installé (node -v ≥ 20)

- [ ] Docker Desktop installé et lancé (pour MySQL/Redis/MeiliSearch en local, cohérent avec le budget 0€)

- [ ] WebStorm : plugins utiles à activer — ESLint, Prettier, Docker, Database Tools (intégré nativement, permet de te connecter directement à ta base MySQL locale sans DBeaver/Workbench)

- [ ] Compte GitHub prêt (pour le repo + Actions CI/CD gratuites)

- [ ] Rappel : garder sous la main les 3 documents déjà produits — schéma SQL, diagramme de classes, Project Architecture Contract — on y reviendra à chaque phase

## Phase 1 — Initialisation du projet + squelette de routing

Objectif de sortie : les deux apps démarrent (npm run dev), le routing affiche une page vide par écran, la structure de dossiers respecte le contrat d'architecture dès le premier commit — pas de code métier encore.

### 1.1 — Structure du repo

- Créer le repo Git racine, .gitignore global (node_modules, .env, dist/build)

- Créer /frontend et /backend comme deux sous-projets indépendants (chacun son package.json)

### 1.2 — Backend : squelette NestJS

- Initialiser via @nestjs/cli

- Recréer l'arborescence exacte du contrat d'architecture (core/, features/, shared/, infrastructure/) avec des dossiers vides + .gitkeep

- Créer les modules NestJS vides pour chaque feature (auth, users, catalog/*, playlists, favorites, follows, listening-history, queue, notifications, suggestions, subscriptions, search, admin), chacun enregistré dans app.module.ts mais sans logique

- Installer les dépendances de base : @nestjs/config, @nestjs/typeorm (ou Prisma — à trancher ensemble en Phase 3), mysql2, class-validator, class-transformer, bcrypt, @nestjs/jwt, @nestjs/swagger

- Mettre en place eslint-plugin-boundaries avec les règles de dépendance déjà définies dans le contrat

### 1.3 — Frontend : squelette React + Vite

- Initialiser via Vite (template react-ts)

- Recréer l'arborescence du contrat (core/, features/, shared/, infrastructure/)

- Installer : react-router-dom, état global (Redux Toolkit ou Zustand — à trancher ensemble, voir note ci-dessous), tailwindcss, axios, @tanstack/react-query, howler

- Créer les 21 pages comme composants vides (<h1>Nom de l'écran</h1>) dans leurs dossiers features/*/presentation/pages/

- Configurer react-router avec toutes les routes, y compris la route 404 catch-all

- Même config eslint-plugin-boundaries que le backend

Point à trancher ensemble en Phase 1 : Redux Toolkit vs Zustand. Je recommande Zustand pour ce projet — plus léger, moins de boilerplate, largement suffisant pour l'état du lecteur audio et l'auth (Redux Toolkit se justifie surtout à partir d'une complexité d'état que ce projet n'a pas encore). On confirme quand on y sera.

### 1.4 — Infrastructure locale (Docker)

- docker-compose.yml à la racine : services mysql, redis, meilisearch

- Exécuter le script SQL déjà produit contre la base MySQL locale (via Database Tools de WebStorm ou docker exec)

- .env.example (backend et frontend), variables listées dans le contrat d'architecture

### 1.5 — CI minimale

- .github/workflows/ci.yml : lint (les deux apps) + build, déclenché sur chaque push — même sans tests métier encore, ça évite de prendre de mauvaises habitudes dès le début

### ✅ Checklist de sortie Phase 1

- [ ] npm run dev fonctionne sur /frontend et /backend simultanément, sans erreur

- [ ] Les 21 routes frontend sont accessibles et affichent une page vide identifiable

- [ ] La base MySQL locale contient bien toutes les tables du schéma

- [ ] eslint passe sans violation de dépendance sur les deux apps

- [ ] Premier commit poussé sur GitHub, CI verte

## Phase 2 — Conception de l'UI (UI uniquement, avec mocks)

Objectif de sortie : les 21 écrans sont visuellement complets et navigables avec des données factices — zéro appel réseau réel. C'est la couche presentation qui se construit ici, avec une couche data qui retourne des fixtures typées selon le domain déjà défini dans le diagramme de classes.

### 2.1 — Design system d'abord (shared/components)

Avant les écrans eux-mêmes, construire les briques réutilisables : Button, Input, Modal, Avatar, Spinner, Toast, TrackRow, Card. On consultera les bonnes pratiques de design (tokens, typographie) au moment de les coder.

### 2.2 — Ordre de construction des écrans (du plus simple au plus interdépendant)

- Auth (écrans 2, 3) — formulaires simples, pas de dépendance à d'autres écrans

- Landing + 404 (écrans 1, 20)

- Home, Recherche (écrans 4, 5) — consomment TrackRow/Card déjà construits

- Fiche artiste, Fiche album (écrans 6, 7)

- Lecteur persistant + File d'attente (écrans 11, 12) — cœur interactif de l'app, mérite du temps dédié

- Playlists (détail + mes playlists) (écrans 8, 9)

- Bibliothèque, Historique (écrans 10, 15)

- Profil, Paramètres, Premium (écrans 13, 14, 21)

- Upload de titre (écran 16)

- Back-office admin (écrans 17, 18, 19) — en dernier, priorité la plus basse pour un MVP

### 2.3 — Discipline des mocks (important pour la Phase 4)

Chaque data/*.service.ts retourne des fixtures typées exactement selon les entités du domain (mêmes noms de champs que le schéma). Objectif : en Phase 4, remplacer le contenu de ces fichiers par de vrais appels axios sera un remplacement quasi mécanique, sans toucher à presentation.

### ✅ Checklist de sortie Phase 2

- [ ] Les 21 écrans sont visuellement finis (responsive de base compris)

- [ ] Navigation complète possible d'un écran à l'autre avec les données mockées

- [ ] Aucun fichier presentation/ n'importe autre chose que domain (vérifié par le lint de boundaries)

- [ ] Les fixtures sont centralisées et réutilisées (pas de données en dur dispersées dans les composants)

## Phase 3 — Backend (API REST)

Objectif de sortie : chaque endpoint est fonctionnel et testable indépendamment du frontend (via Swagger ou le client HTTP intégré de WebStorm), branché sur la vraie base MySQL.

### 3.1 — Ordre de construction des modules (dépendances entre features obligent à cet ordre)

- auth — tout le reste en dépend (guards JWT)

- users — profil, statut de compte

- catalog (genres → artists → albums → tracks) — entité pivot, doit exister avant tout le reste

- subscriptions — nécessaire pour les règles gratuit/premium

- playlists, favorites, follows — dépendent de catalog + users

- listening-history, queue — dépendent de catalog + users

- notifications, suggestions — dépendent de la plupart des modules précédents

- search (intégration MeiliSearch)

- admin — en dernier, dépend transversalement de plusieurs modules

### 3.2 — Pour chaque module, dans cet ordre strict

- domain/ : entité, interface repository, erreurs métier — écrit et validable sans base de données

- data/ : implémentation du repository (TypeORM/Prisma — à trancher ensemble au démarrage de cette phase)

- presentation/ : DTOs (avec class-validator), controller, branchement Swagger

- Tests : unitaires sur domain, tests d'intégration sur data (contre la vraie base locale), e2e sur presentation (supertest)

### 3.3 — Astuce WebStorm

WebStorm a un client HTTP intégré (fichiers .http) : on créera un fichier .http par module au fur et à mesure, avec des requêtes prêtes à l'emploi — plus rapide que Postman pour un usage solo, et versionnable dans le repo.

### ✅ Checklist de sortie Phase 3

- [ ] Swagger accessible et à jour, tous les endpoints documentés

- [ ] Chaque endpoint testé manuellement (via .http ou Swagger) avec succès et avec cas d'erreur

- [ ] Aucun fichier data/ n'est importé par presentation d'un autre module (vérifié par lint)

- [ ] Les contraintes du schéma SQL (CHECK, FK, enum) sont bien respectées par les DTOs (validation cohérente des deux côtés)

## Phase 4 — Intégration frontend/backend

Objectif de sortie : l'app fonctionne de bout en bout en local, plus aucun mock, données réelles de la base MySQL jusqu'à l'écran.

### 4.1 — Ordre d'intégration (miroir de l'ordre backend, cohérent avec les dépendances)

Auth d'abord (tout le reste est protégé derrière), puis catalog, puis le reste dans le même ordre qu'en Phase 3.

### 4.2 — Ce qui change concrètement

- Remplacement du contenu de chaque features/*/data/*.service.ts frontend : fixtures → vrais appels axios/react-query vers le backend

- Branchement de l'intercepteur d'erreurs (normalisation AppError, déjà prévue dans le contrat)

- Gestion réelle du couple access/refresh token (stockage, renouvellement automatique)

- Configuration CORS côté NestJS pour autoriser l'origine du frontend local

### ✅ Checklist de sortie Phase 4

- [ ] Parcours complet testable manuellement : inscription → connexion → écoute → playlist → déconnexion

- [ ] Aucune fixture mockée ne subsiste dans le code (recherche globale de type "mock"/"fixture" à blanc)

- [ ] Les erreurs backend (400, 401, 404, 500) s'affichent correctement côté UI, pas de crash silencieux

## Phase 5 — Vérification finale / Audit IA global

Objectif de sortie : projet présentable comme pièce de portfolio, cohérent de bout en bout avec tous les documents produits depuis le début (cahier des charges → besoins fonctionnels → UML → schéma → contrat d'architecture → code).

### 5.1 — Audit de conformité architecturale

- Re-passer eslint-plugin-boundaries / dependency-cruiser sur l'ensemble du code, zéro violation tolérée

- Vérifier qu'aucune feature n'a "triché" en importuant les internals d'une autre (audit manuel ciblé sur admin, qui a le plus de droits transversaux)

### 5.2 — Audit de traçabilité fonctionnelle

- Reprendre le document "Besoins fonctionnels" produit au tout début et cocher, un par un, que chaque ligne est bien implémentée et testée — c'est le vrai test de cohérence globale du projet, celui qui referme la boucle ouverte à la première étape

### 5.3 — Audit sécurité

- Aucun secret commité (vérifier l'historique Git, pas juste l'état actuel)

- Mots de passe bien hashés (bcrypt/argon2), jamais renvoyés dans une réponse API

- Rate limiting sur les endpoints d'authentification

- Validation des entrées systématique côté backend (jamais uniquement côté frontend)

### 5.4 — Audit performance

- Vérifier les index déjà définis dans le schéma sont bien utilisés (EXPLAIN sur les requêtes principales)

- Absence de requêtes N+1 dans les repositories (relations chargées explicitement)

- Taille du bundle frontend raisonnable (npm run build + analyse)

### 5.5 — Déploiement

- Images Docker buildées et testées (docker-compose up complet)

- Déploiement frontend (Vercel/Netlify) et backend (Render/Railway) sur les tiers gratuits

- CI/CD GitHub Actions verte de bout en bout, y compris déploiement automatique

### ✅ Checklist de sortie Phase 5 (= fin du projet)

- [ ] Traçabilité 100% des besoins fonctionnels d'origine

- [ ] Zéro violation d'architecture

- [ ] Application déployée et accessible via un lien public

- [ ] README complet avec captures d'écran, lien démo, stack utilisée

## Prochaine étape immédiate

On démarre la Phase 1, section 1.1 dès que tu es prêt. Avant ça, deux micro-décisions à me confirmer :

- Monorepo à deux dossiers — OK ou tu préfères deux repos séparés ?

- Zustand plutôt que Redux Toolkit — OK ou tu tiens à Redux Toolkit pour la valeur d'apprentissage ?